Сведения о построенных, находящихся в стадии строительства 
и (или) реконструкции и планируемых к строительству и (или) реконструкции объектах инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур особой экономической зоны

(4 квартал 2025 года)

АО «УК Архыз» 26 июля 2023 г. заключен договор 
с АО «Росинжиниринг» на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству ГЛК «Архыз». По результатам выполненных инженерных изысканий, разработанной проектной и сметной документации получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России.

Заключен ДОГОВОР №Д(р)/1100-04/42 от 27.04.2024 с ООО «Руслет» 
на поставку комплектов технологического оборудования канатных дорог 
по объекту: «Горнолыжный туристско-рекреационный комплекс «Архыз». Подвесные пассажирские канатные дороги, горнолыжные трассы, объекты инженерной защиты, объекты вспомогательного, обслуживающего 
и технического назначения» для нужд АО «УК Архыз».

Предполагаемые основные технико-экономические показатели ГЛК:

1) минимальная совокупная протяженность горнолыжных трасс – 30 км;

2) минимальная совокупная площадь горнолыжных трасс –115 га;

3) минимальная совокупная площадь созданных горнолыжных трасс, оборудованных системами искусственного снегообразования –100 га;

4) количество канатных дорог – 6 единиц.

По состоянию на 31 декабря 2025 года завершены инженерные изыскания, разработаны технологические проекты канатных дорог, завершены проектные работы. По 1 и 2 Этапам получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» и разрешения на строительство.

Планируемый ввод объектов горнолыжного комплекса – март 2027 года.